Sesja Nr VI/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi - dnia 27 marca 2015 r. (kadencja 2014-2018)

#### Informacja

**o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał za okres od 4 lutego 2015 r. do obecnej sesji.**

***Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych***

1. Po przerwie zimowej wznowione zostały roboty budowlane w ramach zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”. Wykonawca wznowił roboty od 2 marca (obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnych w drodze powiatowej ul. Główna oraz rozpoczęto rozruch technologiczny i włączenia poszczególnych działek do kanalizacji), planowane zakończenie do końca maja br.
2. Podpisano umowy na realizację długoterminowych zadań inwestycyjnych:
3. z Panią Joanną Okraska „PRACOWNIA PROJEKTOWA” na wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach” za kwotę 49.200 zł brutto z terminem wykonania do 11 września br.
4. z Panem Janem Wyrwińskim „Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja” na wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach” zawierającej: projekt budowy ulic, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci średniego napięcia przebiegających przez osiedle i kolidujących z zagospodarowaniem dróg za kwotę 82.400 zł brutto z terminem wykonania do 31 października br.
5. z Panem Marcinem Płużyńskim „Biuro Projektowe” na wykonanie dokumentacji technicznej dla 10 zadań wskazanych w budżecie za łączną kwotę 24.477 zł brutto z terminem wykonania do 30 czerwca br.
6. z Panem Wojciechem Zubielem na przygotowanie projektu technicznego na przebudowę nawierzchni gminnej działku nr 1279/10 pomiędzy blokami ul 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach za kwotę 7.995 zł brutto z terminem wykonania do 29 maja br.
7. Trwają intensywne prace nad przygotowaniem merytorycznym realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi i przejście na technologię diodową LED, co pozwoli na sprawniejsze, efektywniejsze funkcjonowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz wprowadzi znaczne oszczędności finansowe (rzędu 50-60%).
8. Podpisano umowę z Panem Markiem Wierzba - Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru przewidzianego pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Pierzchniance - oraz obszaru alternatywnego - pod kątem rozpoznania i oceny zagrożeń przyrodniczych związanych z położeniem zamierzenia w obszarach Natura 2000 oraz oceny oddziaływania na zinwentaryzowane elementy przyrodnicze i obszary chronione, dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchniance w km 2+100, gm. Białobrzegi i Promna” dla dwóch wariantów lokalizacji zbiornika za kwotę 99.000 zł brutto z terminem wykonania do 30 listopada br.
9. Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie zieleni na dziedzińcu przed Urzędem – wg wybranej koncepcji wprowadzone zostaną rozwiązania przestrzenne (półkule) oraz urozmaicające kolorystycznie gazony a także zostaną w większości zlikwidowane trawy. Obecnie trwa podpisywanie umowy z wybranym wykonawcą prac na wykonanie opracowanej koncepcji – z założonym terminem do końca kwietnia br.
10. Podpisano umowę z Panem Pawłem Czerwińskim – PHU Instalacje Łoś, na wykonanie usługi serwisowej i konserwacji systemów solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2015 roku za kwotę 30.000 zł brutto. Umowa jest konsekwencją ogłoszenia upadłości przez SOLVER Sp. z o.o., który w ramach udzielonej gwarancji miała te czynności wykonywać. Do wszystkich użytkowników indywidualnych przekazano informację o planowanych przeglądach oraz o zmianie postępowania w przypadku ewentualnego stwierdzenia awarii a także dodatkowo zamieszczono informację na stronie www Urzędu.
11. Podpisano umowę z Panem Rafałem Rudnik „RAFI” na przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki stanowiącej park miejski (nr ewid. 1287) na terenie miasta Białobrzegi za kwotę 9.594 zł brutto z terminem wykonania do 11 lipca br.
12. Zakończyły się prace związane z opracowaniem projektu technicznego na przebudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej, z bieżnią prostą 110m na Stadionie Miejskim im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach (działka nr ewid. 2303). Projekt opracowała pracownia Pani Karoliny Wyrwas-Zaborna PRIMO-PROJEKT za kwotę 4.797 zł brutto. Opracowana dokumentacja była niezbędnym załącznikiem do wniosku złożonego w Ministerstwie Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania.
13. Zlecono firmie METALICO z Nowego Sącza dostawę indywidualnych elementów wyposażenia dziedzińca przed Urzędem, w które wchodzi: 6 stolików, 16 ławek łukowych do siedzenia, 4 ławki proste, donice na kwiaty oraz stojak na rowery. Docelowo wszystkie stoliki wyposażone będą w kolorowe parasole. Wprowadzenie elementów wyposażenia będzie dopełnieniem zagospodarowania i funkcjonalności dziedzińca. Wartość dostawy wynosi 37.662,60 zł brutto.
14. W ustaleniu z sołtysami prowadzone są bieżące remonty na drogach gminnych i wewnętrznych, które prowadzi Administracja Budynków Komunalnych oraz prace konserwacyjne na rowach przydrożnych prowadzone przez INSBUD Krzysztof Werens oraz zakład p. Sławomira Dawiczewskiego.
15. Wykonano prace związane z realizacją funduszu sołeckiego w Szczytach: wykonano kominek z rozprowadzeniem ciepła do wszystkich pomieszczeń – wartość prac 13.662,32 zł brutto, wykonawca Pan Konrad Kucharski „Usługi Elektryczno-Hydrauliczne”.
16. Na końcowym etapie jest wybór projektanta odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji zagospodarowania działek stanowiących tereny nadpiliczne w Białobrzegach – w ostatnim czasie prowadzona była sonda wśród mieszkańców nad proponowanymi rozwiązaniami.
17. Trwały intensywne rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie związane z techniczną i finansową możliwością budowy ścieżki rowerowej na całym odcinku drogi krajowej nr 48 przebiegającym przez Białobrzegi – ulice Rzemieślnicza, odcinek Krakowskiej i Spacerowa do węzła „Białobrzegi Południe” wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rzemieślniczej z Reymonta polegającą na wprowadzeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz prawoskrętów z ul. Reymonta. Przedstawiliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania pasa drogowego DK 48 z naniesioną lokalizacją ścieżki. GDDKiA pozytywnie zaopiniowała wniosek Gminy, szczególnie pod kątem odseparowaniu rowerzystów od intensywnego ruchu kołowego odbywającego się na drodze krajowej. Obecnie poszukujemy możliwego źródła na sfinansowanie zamierzenia.
18. W okresie od ostatniej sesji Burmistrz odbyło się kilka spotkań roboczych z Wojewodą Mazowieckim, Starostą Białobrzeskim oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w sprawie postępu prac związanych z budową zbiornika wodnego na rzece Pierzchniance.

***Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska***

1. Wojewoda Mazowiecki Decyzją nr 307/R/2015 z dnia 11.03.2015 r. stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 27.05.1990 r. nieruchomości położonych w obrębie Brzeźce oznaczonych nr 124/12, 125/3, 125/4, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 546/10 i 923/2. Przedmiotowe działki stanowią drogi.
2. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Stawiszyn  - dz. nr 546/5, 546/6, 546/21, 546/22, 546/23, 546/24.
3. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący część dz. nr 1532/1 o pow. 15 mkw. w Białobrzegach z przeznaczeniem na lokalizację reklamy.
4. Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący część działki nr 731/3 o pow. 126 mkw. w Białobrzegach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – kontynuacja dotychczasowej dzierżawy.
5. Ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczony dotyczący dzierżawy części działki nr 4/5 o pow. 900 mkw. w Białobrzegach (tereny nadpiliczne) na okres wakacyjny. Część jawna przetargu odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 10:00.
6. Aktem notarialnym Rep „A” Nr 369/2015 z dnia 17 .02.2015 r. została ustanowiona odpłatna służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr 1534/4 położonej  w Białobrzegach na rzecz przedsiębiorstwa PGE Dystrybucja Sp. Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
7. Trwają prace nad przygotowaniem aktów prawa miejscowego mających na celu dostosowanie gospodarki odpadami do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

***Wydział Oświaty, Kultury i Sportu***

1. Przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc marzec 2015 r. w kwocie: 29.666,65 zł. i Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc luty 2015 r. w kwocie 19.949,66 zł.
2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem ofert, złożonych poza konkursem w trybie art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie Ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano dotacje w kwocie: 4.000,00 zł. na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjak” w Białobrzegach 4.000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich.
3. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki, kultury fizycznej i sportu. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotacje przyznano następująco: Klub Sportowy „ZODIAK” Sucha – kwota: 55.000,00 zł i Miejski Klub Sportowy „PILICA” w Białobrzegach – kwota: 155.000,00 zł.
4. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dotację przyznano: „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej – kwota: 5.000,00 zł.;
5. Sporządzono i przesłano do Kuratorium Oświaty w Warszawie:

- rozliczenie wykorzystania przekazanych w 2014 r. dotacji celowych;

- roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2014;

-sprawozdanie z analizy skuteczności działań w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz efektywności wydatkowania środków na realizację Narodowego Programu stypendialnego;

- weryfikację zapotrzebowania na środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia

i zasiłki szkolne w pierwszym półroczu 2015 r. przy zaangażowaniu środków

własnych;

- sprawozdanie z realizacji Programu rządowego pomocy uczniom w 2014 r.

„Wyprawka szkolna”.

1. W ramach realizowanego projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”:

- zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w UMiG w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi - przeprowadzono 3 postępowania, celem wyłonienia Wykonawcy na zorganizowanie i wykonanie wycieczek dla uczestników projektu;

- w miesiącu marcu odbyły się 2 wycieczki:

* dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - jednodniowa wycieczka do Warszawy obejmująca m.in.: seans w Planetarium przy Centrum Nauki Kopernik, pokaz wytwarzania cukierków w Manufakturze Cukierków;
* dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego Białobrzegach – jednodniowa wycieczka do Łodzi, obejmująca m.in. organizację warsztatów z Einsteinem – „Fizyka i chemia – nauki magiczne”, zwiedzanie wystawy „Cud ożywionej fotografii” oraz „Tajemnice planu filmowego” w Muzeum Kinematografii w Łodzi, zwiedzanie w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego kopalni piasku kwarcowego – Grot Nagórzyckich; Łączny koszt zorganizowania wycieczek: 3.959,96 zł.

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w UMiG w Białobrzegach i jednostkach organizacyjnych Gminy Białobrzegi - przeprowadzono postępowania, celem wyłonienia Wykonawcy na dostawę pomocy dydaktycznych do projektu; Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w materiały edukacyjne, niezbędne do prowadzenia zajęć na kwotę 7.950,00 zł.;
2. Gmina Białobrzegi złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej Edycja 2015. Wnioskowana kwota dofinansowania: 667.306,00 zł. przy zabezpieczeniu środków własnych w kwocie: 667.306,00 zł.
3. Na podstawie Uchwały Nr XXX/242/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30.07.2013 r. przyznano stypendium sportowe 18 zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe oraz 1 trenerowi sportu prowadzącego szkolenie zawodników.
4. Przyznano zasiłek szkolny uczennicy, znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów związanych z edukacją w wysokości 400 zł.

***Wydział Organizacyjno-Prawny***

W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji obecnych sołtysów i rad sołeckich Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zarządził w terminie od 16 lutego do 27 lutego br. na terenie naszej gminy kolejne powszechne wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory odbyły się w sołectwach: **Brzeska Wola, Kamień, Mikówka, Sucha, Szczyty, Okrąglik, Budy Brankowskie, Brzeźce, Stawiszyn, Jasionna.** W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcję sołtysa w ośmiu sołectwach pełnić będą nadal dotychczasowi sołtysi tj. **w Kamieniu – Pan Sławomir Chochlewicz, w Szczytach – Pan Andrzej Danis, w Okrągliku – Pan Stanisław Zwierzchowski, w Budach Brankowskich–Pani Bożena Rekowska,w Brzeźcach–Pan Tadeusz Łukasiak,**

**w Stawiszynie–Pan Andrzej Wójcik, w** Mikówce – Pan Marek Ziółek, w sołectwie Jasionna – Pan Jacek Traczyk.Zmiany nastąpiły w dwóch sołectwach:

* w sołectwie Brzeska Wola wybrany został Pan Tomasz Jasiorowski. Ustępującym sołtysem jest Pani Cecylia Pałczyńska.
* w sołectwie Sucha**,** gdzie na sołtysa wybrany został Pan Norbert Fołtyn. Ustępującym sołtysem jest Pani Wiesława Sadzik.

Wybrani zostali także nowi członkowie rad sołeckich.

Mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich wysłuchali sprawozdań z działalności sołtysów i rad sołeckich w minionej kadencji. Mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawach ważnych dla wsi, poruszyć wiele problemowych spraw i kwestii związanych z poprawą warunków życia mieszkańców i funkcjonowania wsi, zgłosić do realizacji najpilniejsze zadania, wnioski i postulaty. Na większość poruszanych spraw udzielane były odpowiedzi i wyjaśnienia od obecnych na zebraniach urzędników.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały zaprotokołowane i w miarę posiadanych środków finansowych będą realizowane.

***Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach***

Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w okresie od ostatniej sesji do chwili obecnej udzielił ogółem pomocy dla 138 osób na ogólną kwotę 16,319 zł. Pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, opału oraz leków.

Podczas całego okresu zimowego nie odnotowano, żadnych przykrych zdarzeń losowych.

W miesiącu marcu br. odbyło się spotkanie Dyrektora Ośrodka wspólnie z tut. Komendą Powiatową Policji w Białobrzegach pod nazwą „ Akademia Seniora”. Podczas spotkania osoby starsze z grupy „ 50+ ”zostały poinformowane o możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Policja udzieliła obszernej informacji dotyczącej kradzieży metodą„na wnuczka”.

***Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach***

1. W dniu 10 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu 63 recytatorów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało o nominacje do kolejnego etapu XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego, 38. Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA i Jubileuszowego - 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Oceniano dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Z okazji jubileuszu prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej Adolf Krzemiński wręczył dyrektor MGOK Annie Tchórzewskiej podziękowanie za zasługi w popularyzacji kultury słowa i organizację konkursów recytatorskich.
2. W dniu 18 marca odbyło się spotkanie dyrektorów jednostek samorządowych, przedszkoli i szkół z Gminy i Powiatu w celu omówienia przebiegu tegorocznych Majowych Dni Białobrzegów, uczestnictwa uczniów i zatwierdzenia harmonogramu.
3. W dniach 21 i 22 marca w hali sportowej na ul. Reymonta odbył się Festiwal tańca - Mazovia Freestyle Cup, w którym udział wzięły dzieci uczestniczące w zajęciach tanecznych p. Moniki Jodłowskiej. Nasze maluchy rozbroiły serca publiczności oraz jury zdobywając I miejsce w kategorii jazz do lat 11. Dzieci otrzymały piękny puchar oraz udekorowane zostały medalami. Każde z nich dostało także pamiątkowy dyplom. MGOK włączył się aktywnie w organizację festiwalu.
4. W dniu 27 marca dla uczestników zajęć MGOK oraz ich rodzin odbędą się Wielkanocne Warsztaty Plastyczne, gdzie powstaną kolorowe pisanki wykonane różnymi technikami m.in. popularną techniką decoupage, gliniane zajączki, jajeczka i wiele innych ozdób świątecznych.

***Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach***

1. Podpisano umowy na 2015r. z: Rozstrzygnięto postępowanie ofertowe na zadanie p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą, a Kościelną do wysokości bazy PKS i ogródków działkowych”. Na wysłane osiem zapytań ofertowych do firm, wpłynęły dwie oferty cenowe. Podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski ul. Borowej Góry 1/54, Warszawa. Termin opracowania dokumentacji 15.08.2015r. Wartość umowy 64.500,00 zł netto.
2. W dniu 11.02.2015r. podpisano umowę z Nadleśnictwem Dobieszyn na dzierżawę terenu oraz uzyskano zgodę na ułożenie sieci kanalizacyjnej w ul. Spacerowej Białobrzegi. Niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę tej sieci do przyszłego zadania p.n. „sieć kanalizacyjna z przyłączami w ul. Spacerowej”.
3. W dniu 04.03.2015r. odebrano uprawomocnioną decyzję na pozwolenie na budowę zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Borki w Białobrzegach”.
4. W dniu 09.03.2015r. odebrano decyzję na pozwolenie na budowę zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej S 7 w miejscowości Kamień”. Trwa jej uprawomocnienie.
5. W dniu 16.03.2015r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania p.n. „Przebudowa kanału tłocznego długość 582 mb na odcinku od pompowni ścieków przy ul. Rzecznej do miejskiej oczyszczalni ścieków i zrzutowego długość 274 mb od oczyszczalni ścieków do rzeki Pilicy”. Termin składania ofert do dnia 08.04.2015r.
6. W dniu 20.03.2015r. odebrano dokumentację na zadanie p.n. Studium wykonalności dla przedsięwzięcia „ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Białobrzegi – ETAP II”.Wykonawca firma Eko – Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość 93.000,00 zł.
7. W dniu 23.03.2015r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez kompletną dostawę wraz z montażem stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej” – dotyczy Etapu II. Termin składania ofert do dnia 09.04.2015r.
8. Odebrano dokumentację na ułożenie kanału sanitarnego w ul. Kopernika wraz z remontem nawierzchni drogi. Wykonawca Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski ul. Borowej Góry 1/54, Warszawa./Wartość 10.500,00 zł. Przewidywany zakres robót:- kanał sanitarny z rur PCV ø 200 o długości ok. 250 mb, - odbudowa nawierzchni ok. 2427 m2. Wartość inwestorska zadania 520.000,00 zł .
9. Z uwagi na awaryjność pomp zainstalowanych na przepompowni ścieków w ul. Kusocińskiego i w ul. Polańskiej dokonano zakupu dwóch pomp rezerwowych na kwotę 15.150,00 zł.

***Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach***

Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem w budynku socjalnym przy Piaskowej - koszt 1.050,00 zł.

Ocieplono ścianę południową styropianem, wykonano obróbki blacharskie i wymianę rynien oraz uzupełniono tynki na ścianie północnej w budynku socjalnym przy ul. Żeromskiego 50 – wartość robót 1.115,00 zł.

**Inne informacje:**

- W dniu 6 lutego odbyłem spotkanie z zastępcą dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Panem Leszkiem Sekulskim. Tematem rozmów były sprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 48 przebiegającej przez Gminę Białobrzegi oraz porozumienie w sprawie chodnika na Borki.

- 12 luty - W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi współtworzeniem Białobrzeskiej Gazety. Z tych osób wyłoniono Radę Redakcyjną, której celem jest zmienienie wizerunku Białobrzeskiej Gazety.

- 16 lutego odbyło się spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście: Panami Janem Bujnowskim i Krzysztofem Beczem. Tematem rozmów była gospodarka śmieciowa, a w szczególności skutki zmian w ustawie dla spółdzielni mieszkaniowych. Ustalono, że spółdzielnie podporządkują się zapisom ustawy.

- 24 lutego w Warszawie odbyłem spotkanie z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim oraz dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Panem Krzysztofem Dąbrowskim. Tematem rozmów były: sprawa zalewu, możliwości pozyskania środków na drogi oraz sprawa zapewnienia bezpieczeństwa związanego z przebiegiem drogi krajowej 48 przez Białobrzegi.

- 27 lutego odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy Tonsmeier w sprawie realizacji umowy na oczyszczanie miasta. Przedstawiłem nasze uwagi dotyczące świadczenia tej usługi.

- 27 lutego podpisana została umowa z Aresztem Śledczym w Grójcu w sprawie nieodpłatnego wykorzystania więźniów do prac porządkowych na terenie gminy Białobrzegi. Mamy do dyspozycji 8 skazanych, którzy będą wykonywali różne prace.

- 3 marca w Radomiu spotkaliśmy się z Wiceprezesem ZEORK-a Panem Krzysztofem Zalibowskim. Tematem rozmów były sprawy dotyczące między innymi likwidacji napowietrznej linii energetycznej na ul. Krakowskiej w Białobrzegach.

- 4 marca odbyło się spotkanie z sołtysami naszych miejscowości. Podsumowano wybory sołeckie oraz omówiono plan działań w poszczególnych miejscowościach.

- 5 marca odbyłem spotkanie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panem Arturem Dąbrowskim. Tematem rozmowy były możliwości pozyskania środków na wymianę oświetlenia w gminie na energooszczędne typu LED. Są takie możliwości i gmina Białobrzegi złoży wniosek o sfinansowanie takiego zadania.

- 6 marca odbyliśmy spotkania ze wszystkimi zarządami wspólnot mieszkaniowych istniejących na terenie miasta. Tematem spotkania były zmiany ustawy śmieciowej w kontekście odbioru śmieci od wspólnot.

- 12 marca w Dobieszynie spotkałem się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn Panem Sołtykiewiczem. Tematem spotkania było: naprawy dróg gminnych zniszczonych przez Nadleśnictwo w wyniku wyrębu drewna oraz współpraca w przyszłości przy budowie dróg biegnących przez tereny Lasów Państwowych.

- 12 marca w Starostwie Powiatowych odbyło się spotkanie dotyczące Bezpieczeństwa na Wodzie. Wypracowano zasady współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w tym zakresie.

- 16 marca w Radomiu na zaproszenie wojewody mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego uczestniczyłem w spotkaniu wojewody z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Głównym tematem była Ocena stanu bezpieczeństwa województwa mazowieckiego.

- 16 marca spotkałem się również z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panem Łukaszem Lendnerem. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej nr 48, przebiegającej przez Białobrzegi.

- 16 marca odbyłem również spotkanie z pracownikami Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Wyjaśniłem wszelkie wątpliwości dotyczące pomysłu połączenia Biblioteki z MGOK.

- 19 marca w Warszawie odbyłem spotkania z Prezesem Zarządu WFOŚiGW Arturem Dąbrowskim (sprawa oświetlenia gminy). W tym samym dniu spotkałem się z Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Panem Mariuszem Frankowskim. Tematem rozmów były możliwości pozyskania środków unijnych przez gminę w nowej perspektywie.

- 26 marca odbyłem spotkanie z członkami wspólnoty wiejskiej miejscowości Brzeźce. Tematem rozmowy było określenie procedury uzyskania zgody wspólnoty na wydłużenie ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku Brzeziec.

- 27 marca odbyło się spotkanie z Kołami Łowieckimi działającymi na terenie gminy Białobrzegi. Rozmowy dotyczyły szkód łowieckich wyrządzanych przez dziką zwierzynę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sesji w dniu 4 lutego 2015 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w sprawie:

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,
2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi środków stanowiących fundusz sołecki,
4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w trybie bezprzetargowym po wcześniejszej umowie na czas określony,
5. wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębach Pohulanka i Mikówka,
6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
7. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Białobrzegi,
8. powołania Rady Społecznej przy Miejsko - Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
9. zatwierdzenie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady MiG Białobrzegi,
10. zmiany uchwały Nr III/003/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia ich zgodności z prawem w trybie nadzoru, a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i podmiotów - do realizacji i stosowania.