Sesja Nr VIII/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi - dnia 29 czerwca 2015 r. (kadencja 2014-2018)

#### Informacja

**o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał za okres od dnia 22 maja 2015 r. do obecnej sesji.**

**Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych**

1. W dniach 12-17 czerwca odbył się odbiór końcowy robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”. Odebrano roboty budowlane o wartości 9.877.029,63 zł.
2. W dniu 24 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe związane z kompleksową modernizacją oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białobrzegi. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego polegać będzie na przejściu na technologię diodową LED, co pozwoli na sprawniejsze, efektywniejsze funkcjonowanie oświetlenia miejsc publicznych oraz wprowadzi znaczne oszczędności finansowe (rzędu 50-60%). Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu 9 lipiec 2015 r.
3. W dniu 24 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe związane z przebudową drogi krajowej nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Kock na odcinku od km 78+374,28 do km 78+857,60 na działce nr ewid. 184, w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej i kładki dla pieszych realizowanej w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna”. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza – ul. Brzozowa. Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu 10 lipiec 2015r.
4. W dniu 22 czerwca br. przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Białobrzegi w okresie 48 miesięcy licząc od 1 września 2015roku. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku 27 czerwca. Termin składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu 3 sierpień br.
5. Odebrano projekt techniczny na przebudowę nawierzchni gminnej działku nr 1279/10 pomiędzy blokami ul 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach. Zgłoszono przebudowę do Wydziału Budownictwa, trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego.
6. Po przeprowadzonym zapytaniu cenowym wyłoniono firmę na remont oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gładkiego, zadanie realizuje firma „BIG-DRÓG Oznakowanie poziome i pionowe dróg Krzysztof Galiński” za cenę. 24.649,20 zł.
7. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na przebudowę dróg na terenie miasta i gminy Białobrzegi – etap I składającego się z następujących zadań (części):

 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka – Wojciechówka)

 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (w Pohulance)

 3) Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach - etap II

 4) Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w m. Jasionna w kierunku Suchej.

1. Wyłoniono wykonawcę zadania 2 – ZYKO DRÓG, w dniu 1 lipca zostanie podpisania umowa. Zakres na pozostałe część przetargu został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszych ofert przewyższa środki finansowej, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadań. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowania na unieważnione zadania.

**Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych**

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 12 czerwca br. na zbycie nieruchomości gminnych położonych w obrębie Stawiszyn dot. dz. nr: 546/5, 546/6, 546/21, 546/22, 546/23 i 546/24  - zakończył się wynikiem negatywnym. Nie zostało wpłacone żadne wadium i nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.
2. Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr 4/5 położonej w mieści Białobrzegi przy ul. Krakowskiej 1, o powierzchni 900 m.kw. na okres do 6 miesięcy - zakończył się wynikiem pozytywnym. Oferentem ustalonym jako dzierżawca nieruchomości został P. Jacek Kundzicz „ALWAR”, który za dzierżawę gruntu w okresie od 01.07.2015r. do dnia 30.09.2015r. zaoferował miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 910,00 zł netto.
3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015 r. Gmina Białobrzegi z mocy prawa stała się właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ewid.: 1396/16 i 1408/3 położonych w Białobrzegach, stanowiących część ulicy Kopernika .

**Wydział Organizacyjno-Prawny**

1. Urząd Miasta i Gminy wywiązał się z nałożonego na gminy obowiązku realizacji zadania zleconego, dotyczącego przeprowadzenia na terenie miasta i gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zapewniając właściwą organizację oraz przygotowanie obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych do pracy obwodowych komisji wyborczych.

**Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach**

1. Majowe Dni Białobrzegów w dniu 24.05.2015 - prezentacje artystyczne dzieci ze wszystkich grup wiekowych.
2. Odbył się festyn rodzinny ,,Bawmy się razem” w dniu 31.05.2015 z udziałem rodziców i dzieci oraz Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca.

1. Odbył się XXIV Białobrzeski Festiwal Piosenki z udziałem 6 dzieci, które zajęły I i III miejsce oraz kilka wyróżnień.
2. Dzieci z grupy IV i V zwiedzały wystawę ,,Gołębi” Pana Stanisława Kubicy w MGOK w Białobrzegach.
3. Przedszkole zorganizowało: - wycieczkę do ,,Farmy Iluzji” w Mościskach w dniu 22.06.2015 grupa II, III, IV i V, - wycieczkę do Zespołu pałacowo-parkowego w Suchej na zaproszenie Państwa Stadnickich.
4. Zorganizowany został konkurs plastyczny ,,Ruch to zdrowie”.
5. W dniu 27.06.2015 r. zorganizowana została przez WOPR „Sobótka”, na której prezentowane były artystyczne wykonania dzieci ze wszystkich grup.
6. W lipcu przeprowadzony zostanie remont podłogi na I kondygnacji oraz prace malarsko-konserwatorskie.
7. Dyżur wakacyjny Przedszkola będzie w sierpniu br.

**Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach**

1. Podsumowano pracę w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 i działania realizowane w ramach innowacji pedagogicznych.
2. Zorganizowano we współpracy z Komendą Powiatową Policji egzamin umiejętności praktycznych na kartę rowerową dla 95 uczniów klas czwartych.
3. Przeprowadzono demokratyczne wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego szkoły na kolejny rok szkolny, pogadanki i instruktaże z udziałem WOPRu i Policji na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku nad wodą.
4. Uczestniczono:
* W XVII Majowych Dniach Białobrzegów prezentując: możliwości sportowe, wokalne i taneczne uczniów.
* W XXIV Białobrzeskim Festiwalu Piosenki w kategorii wiekowej klas I-III uczennica Amelia Chodoła zajęła I miejsce/w kategorii wiekowej klas IV-VI Dominika Niewiadomska zajęła I miejsce
* W Mistrzostwach Powiatu w LA szkół podstawowych – zajmując I miejsce
* W Mistrzostwach Powiatu w LA w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych – zajmując I miejsce
* W czwartkach lekkoatletycznych których finałem był udział uczniów w XXI KRAJOWYM FINALE CZWARTKÓW LEKKOATLECZNYCH.
1. Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka pod hasłem „Zdrowe żywienie to mądre myślenie” połączone z Dniem Języków Obcych. Impreza została zrealizowana w ramach projektu „Razem budujemy wspólne dobro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 3000 złotych o które wnioskowaliśmy jako Stowarzyszenie Jedynka KEN działające przy naszej szkole. Przedsięwzięcie to miało za zadanie przygotować uczniów do wejścia w życie nowych wymogów ustawy o bezpieczeństwie żywienia. Tego dnia rozegrano również mecz uczniowie/samorządowcy – zakończony remisem.
2. Zakończono 2 letni udział szkoły w pilotażowym projekcie System Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Białobrzeskim.
3. Przygotowano do druku i publikacji na szkolnej stronie – wydanie III rocznika Gazetki Szkolnej 2014/2015 – zapraszamy do lektury.
4. Rozpoczęto przygotowania do II Festyn pod hasłem „Nasza szkoła jest wesoła”, który odbędzie się w dniu 13 września br.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach**

1. W dniu 22 maja 2015r. podczas Koncertu Laureatów XIII Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2015, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” w Warszawie Agata Pośnik - uczestniczka zajęć wokalnych MGOK wyśpiewała III miejsce.
2. W dniu 21 maja 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu blisko 200 chętnych z całej Polski zgłosiło się do X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”, z czego do II etapu eliminacji zakwalifikowano 86 uczestników w wieku od 5 do 16 lat w tym Amelia Chodoła. Koncert Galowy X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia” odbył się w sobotę, 23 maja 2015 roku w Sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. W kategorii wiekowej 8-10 lat II miejsce zajęła Amelia Chodoła uczestniczka zajęć wokalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
3. W dniach 23-24 maja 2015r. na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach odbyły się XVII Majowe Dni Białobrzegów, które rozpoczęło otwarcie wystawy malarstwa Jakuba Turzyńskiego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi. W sobotę na terenie Stadionu Miejskiego zgromadzili się uczniowie białobrzeskich placówek oświatowych. W Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym udział wzięło ponad 100 uczniów. Swój udział w tegorocznych Majowych Dniach Białobrzegów miała również Drużyna Harcerska im. Jana Pawła II w Białobrzegach. W sobotnie popołudnie prezentowali się młodzi artyści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Białobrzegach, zespół EXAITED oraz zespół rockowy ZED IS DEAD. Gwiazdą sobotniego wieczoru był Szymon Wydra & Carpe Diem. Zabawę pod chmurką prowadził zespół GAMA DANCE. Majowe Dni Białobrzegów w niedzielę rozpoczęła prezentacja uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego oraz uczniów placówek oświatowych z gminy Białobrzegi. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników imprezy zorganizowano wiele atrakcji m.in. program pn. „Białobrzegi w cyrkowym kalejdoskopie” – interakcje szczudlarskie, bębniarskie, zręcznościowe oraz warsztaty tkactwa regionalnego. Nie zabrakło także gier, zabaw, malowania twarzy, wesołego miasteczka, stoisk gastronomicznych, reklamowych i artystycznych. Swoje stanowisko, gdzie przeprowadzano różnego rodzaju konkursy nagradzane upominkami, miała także Powiatowa Komenda Policji w Białobrzegach. W godzinach wieczornych wystąpiła CYGANERIA BODARA, zespół rockowy EYES OF SHEEP oraz gwiazda wieczoru ENEJ. Siedemnaste Majowe Dni Białobrzegów zakończył pokaz sztucznych ogni.
4. W Dzień Matki, 26 maja 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach młodzi adepci sztuki – grupa teatralna „KOT” i „TEATR NIEWIELKI” zaprezentowali trzy spektakle dla swoich mam i zgromadzonych gości. Po występach każdy uczestnik zajęć otrzymał różę, którą z serdecznymi życzeniami wręczył swojej mamie.
5. W dniu 31 maja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach uczestniczył w organizacji Koncertu Dawida Kwiatkowskiego przed Urzędem Miasta i Gminy Białobrzegi. Pracownicy placówki dla lokalnej społeczności przygotowali animacje m.in. malowanie twarzy, balony, kolorowanki, banki mydlane itp.
6. W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi odbyło się spotkanie w ramach projektu Dzieci-Dzieciom. Uczestnicy Terapii Zajęciowej z Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnej oraz uczniowie z placówek oświatowych z terenu gminy Białobrzegi zajęli się uszyciem zabawek-przytulanek, które zostały przekazane dzieciom z Domów Dziecka.
7. W dniu 4 czerwca Amelia Chodoła uczestniczyła w Finale 20 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzeski Domu Kultury gdzie zaprezentowało się 125 uczestników w czterech kategoriach wiekowych.
8. W dniu 10 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi odbył się XXIV Białobrzeski Festiwal Piosenki. Uczestnicy prezentowali się w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola/klasy „0”, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły podstawowe klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. W konkursie wzięło udział 68 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych. Przewodniczącym Komisji Artystycznej był Szymon Wydra.
9. W dniu 23 czerwca w sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Artystycznego 2014/2015. Instruktorzy wręczyli wszystkim uczestnikom poszczególnych zajęć pamiątkowe dyplomy. Na wszystkich zgromadzonych czekał słodki poczęstunek.
10. W dniu 24 czerwca odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Społecznego Ogniska Muzycznego działającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje umiejętności przed zgromadzoną publicznością natomiast nauczyciele zajęć wręczyli swoim wychowankom świadectwa ukończenia roku szkolnego.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach**

1. Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach udzielił pomocy dla 174 osób z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych, okresowych, świadczeń na dofinansowanie do zakupu żywności, posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach.
2. Ośrodek wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich zorganizował wyjazd letni dla 20 dzieci do Zakopanego w okresie od 1 lipca do 12 lipca br.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach**

1. W dniu 29.05.2015 r. odebrano kompletną dostawę wraz z montażem stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Białobrzegach przy ul. Spacerowej w ramach projektu p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków.'' Wykonawca firma ENKO sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach. Wartość umowy netto 127.700,00 zł. Środki zakwalifikowane do refundacji w ramach umowy o dofinansowaniu projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap I”.
2. W dniu 2.06.2015 r. podpisano umowę na ,,Dostawę samochodu specjalistycznego typu „WUKO” do odsysania nieczystości płynnych i ciśnieniowego czyszczenia kanałów”. Wykonawca usługi firma POLCAB N. Gamoń Sp. Jawna z siedzibą w Rybniku. Wartość umowy netto: 798.000,00 zł. Termin dostawy do 31.08.2015 r. Środki zakwalifikowane do refundacji w ramach umowy o dofinansowaniu projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap I”.
3. W dniu 09.06.2015 r odebrano zadanie p.n.,, Budowa wraz z przebudową kanału tłocznego i zrzutowego na odcinku od pompowni ścieków przy ul. Rzecznej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spacerowej w Białobrzegach. Zakres prac obejmował wykonanie: kanału tłocznego z rur PE- 300 mb, kanału zrzutowego z rur PE – 500 mb. Wykonawca firma P.P.U WIMAR Waldemar Markowski z siedzibą Stara Błotnica, Wartość umowy netto: 351.810,93 zł. Środki zakwalifikowane do refundacji w ramach umowy o dofinansowaniu projektu:,, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap I”.
4. Trwają prace budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową drogi w ulicy Kopernika w Białobrzegach. Wykonawca firma P.R.I.D Grójec z siedzibą w Jasieńcu. Wartość umowy netto: 359.750 ,00 zł. Termin wykonania do 31.07.2015 r. Zadanie realizowane ze środków własnych ZWiK.
5. Odebrano gotowy projekt budowlany na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kamień w pasie drogi krajowej nr S-7 działki. Wykonawca projektu firma ,,ADAMS” Z.U.I.B.I Adam Sztal Radom.
6. Trwa kontynuacja prac projektowych na zadaniach :**a)** opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną p.n. ,,Budowa ( modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białobrzegach ''. Termin zakończenia 30.06.2015 r. Wykonawca Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD- Warszawa Sp. z o.o**. b)**  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na sanitaryzację gminy Białobrzegi: miejscowości Sucha, Kamień, oś. Borki wraz z ul. Spacerową w Białobrzegach. Termin zakończenia 30.06.2015 r. Wykonawca PPUH ,, ADIR” sp. z o.o. Kielce. **c)** opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla osiedla na południe od ul. Polnej w Białobrzegach - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Termin wykonania do dnia 15.09.2015 r. **d)** Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą, a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych. Termin wykonania do dnia 31.08.2015 r. Wykonawca „Biuro Inżynierskie” Łukasz Widalski, Warszawa.
7. Przystąpiono do wykonania odcinka wodociągu o średnicy dn. 160 i długości ok. 160 mb. w ul. Kamińskiego (osiedle za Polną) na wysokości działek: 2987,2988,2990, który połączy sieć w system pierścieniowy i zapewni dostawę wody do nowo powstających budynków. Zadanie realizowane ze środków własnych ZWiK.
8. Odebrano w dn. 02.06.2015 r prawomocną decyzję na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kamień ze Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

**Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach**

1. W dniu 8 czerwca br. dokonano odbioru prac związanych z wymianą 140 m2 pokrycia dachowego na budynku socjalnym w Suchej przy ul. Łąkowej 6 A. Zakres prac obejmował: demontaż starego pokrycia dachowego z eternitu wraz z jego utylizacją, ołacenie poszycia, izolację połaci dachu, pokrycie dachu blachą trapezową wraz z obróbkami blacharskimi, a także wymianę całego orynnowania. Całkowity koszt zadania to 14 942,73 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sesji w dniu 22 maja 2015 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w sprawie:

1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
2. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
3. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi,
4. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
5. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7. wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce nowego budynku gospodarczego o max. pow. użytkowej 30 m2  dla właściciela zamieszkałego daleko od areału,
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,
9. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015,
10. zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
11. przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania rodziny dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2015-2017,
12. ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
13. utraty mocy zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Meczu Piłki Nożnej III i IV Ligi niebędącego imprezą masową,
14. wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach,
15. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
16. zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach,
17. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa,
18. ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia ich zgodności z prawem w trybie nadzoru, a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i podmiotów - do realizacji i stosowania.