UMOWA NR DTE.........................                   wzór

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2019 w trybie przetargu nieograniczonego w dniu …................... r. zawarto umowę pomiędzy:

Gminą Białobrzegi, z siedzibą Plac Zygmunta Starego  9, 26-800 Białobrzegi,

NIP 7981458304  Regon 670223304 reprezentowaną przez: Ryszarda Bogumiła - p.o. Dyrektora

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 16/2017 z dnia 24.04.2017r.

a firmą:

P.P.U …...................................., wpis do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP-..........................................., REGON- …......................................, reprezentowanym przez: ….................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

Działając na podstawie art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1986, 2215), .Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegającej na wykonaniu robót budowlanych jako zadanie:

„Modernizacja S.U.W – ETAP III, w Białobrzegach (część elektryczna).

Przedmiot Umowy

1. Wykonanie modernizacji rozdzielnicy głównej stacji uzdatniania wody, instalacji siły oraz gniazd wtyczkowych na potrzeby utrzymania ciągłej pracy stacji jak również realizacji III etapu modernizacji S.U.W zgodnie z załączoną dokumentacją.

2.Dostawa , uruchomienie oraz podłączenie agregatu prądotwórczego do zmodernizowanej rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicy studni głębinowej na stacji uzdatniania wody. Parametry agregatu zgodne ze specyfikacją instalacji elektrycznej zawartej w etapie III modernizacji S.U.W

1 Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie j/n:

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

a).oferta wykonawcy,

b).dokumentacja projektowa

c).specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( STWiORB )

Zakres rzeczowy: wg przedmiaru i oferty wykonawcy

Uwaga:

Szczegółowy zakres prac wskazano w  projekcie wykonawczym., przedmiarze robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy ogólnej
i bezpieczeństwem, na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

§ 2

Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalają co następuje:

- Wykonawca wykona własnymi siłami zakres robót zgodny z przedstawioną ofertą i projektem budowlanym;

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie przedmiotu umowy siłami podwykonawców.

Forma i wysokość wynagrodzenia

§ 3

Wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi:

brutto: …......................słownie złotych :

w tym:

- wartość netto: …................................zł.

- podatek VAT 23% : ….................................. zł.

Obowiązki Stron

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- umożliwienia Wykonawcy bezpłatnego korzystania z placu budowy oraz na koszt Wykonawcy z czynników energetycznych, wody ,

- odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru lub podania innego terminu w przypadku niemożności odbioru w tym terminie,

- przystąpienia do odbiorów częściowych w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru, pod warunkiem przygotowania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów odbiorowych, nie później niż 3 dni przed terminem odbioru,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej w ilości  jednego egzemplarza,

- współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia,

- dokonania odbioru końcowego,

- Dokonanie odbiorów prac, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8.

- Dokonanie płatności, zgodnie z postanowieniami § 7.

10.  Przekazanie placu budowy do 7 dni od podpisania umowy

2.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  Zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności.

2)	Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

3)	Wykonywanie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką ogólną, obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

4)	Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy.

9)	Dostarczenie materiałów (wszystkie użyte materiały muszą być I klasy).

10)	Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań
i sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

11)	Zgłoszenie osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających, zgodnie
z postanowieniami § 8.

12)	Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego podczas odbiorów prowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy w trakcie trwania prac, a także wynikających z okresu gwarancyjnego określonego w § 10, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

13)	Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu prac. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac, lub opóźnienie terminu wykonania prac.

14)	Zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie 
z postanowieniami § 8.

- Utrzymanie terenu prac w należytym porządku w trakcie realizacji Umowy 
i doprowadzenie do należytego stanu po jej zakończeniu.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do 30.06.2020 roku.

Rozliczenie robót

§ 6

1.	Podstawa rozliczenia końcowego robót objętych niniejszą umową będzie  potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego protokół końcowy wykonanych robót.

2.	Zapłata należności Wykonawcy wynikającej z faktury nastąpi zgodnie z § 7 ust. 2 i 3.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 7

1.	Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jednorazowo na podstawie wystawionej faktury/rachunku po zakończeniu i odbiorze całości robót będących przedmiotem zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania.

2.	Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół odbioru końcowego robót  , podpisany przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego i osobę odpowiedzialną ze strony Wykonawcy.

3.	Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie pełnej kwoty wynikającej z realizacji umowy.

4.	Należności dla Wykonawcy będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

5.	Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.

6.	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Składniki cenotwórcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegają zmianom, z wyjątkiem ewentualnej ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odbiory prac

§ 8

1.	Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:

a)	odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu,

b)	odbiór końcowy.

2.	Odbiory prac zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przy udziale osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy wyznaczonej przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie powiadamiać w/w osobę  o gotowości do tych odbiorów prac. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć prace zanikające lub ulegające zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich prac, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

3.	Odbiory, o których mowa w ust. 1, lit. a), dokonywane będą w terminie 1 dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia osobie odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.

4.	Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości faktycznie wykonanych prac do odbioru końcowego, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tego odbioru, składając jednocześnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego kompletny operat dokumentacji powykonawczej jako niezbędne do rozpoczęcia odbioru.

5.	W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia

§ 9

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy

p. ….........................…..........do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot Umowy.

- Zamawiający wyznacza do obsługi umowy ze strony Zamawiającego

Ryszarda Podkowiaka St. insp. d/s technicznych  numer telefonu 48 613 26 15

Gwarancja i Rękojmia

§ 10

1.	Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy, a bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

2.	W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania gwarancji, Zamawiający zgłosi je na piśmie Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunięcie, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na swój koszt.

3.	Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.	Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej do dnia upływu okresu gwarancji.

5. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

6.	W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

7.	W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

10.W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

- usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji

- jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub

2) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach i w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. b.

11.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 11

1. 	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, tj ….............................. zł  w  formie gwarancji ubezpieczeniowej stanowiące 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2.  Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej (może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny). Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi być potwierdzona przez bank krajowy.

- W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w terminie 3 dni przed upływem terminu ważności.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody wykonawcy.

- Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania końcowego odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzonym protokołem odbioru i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane albo zostanie zatrzymana w całości lub odpowiedniej części, gdy zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy

- Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwolniona wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust.1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany Umowy.

- Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od Umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Kary umowne

§ 12

1.	Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy, obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości: 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 - za każdy dzień opóźnienia,

b)	za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3.

2.	Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

4.	Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Odstąpienie od Umowy

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację prac i przerwa ta spowodowała opóźnienie realizacji prac w stosunku do założeń umownych o dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą Umową w sposób różny od opisanego w Umowie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Za nienależycie wykonane prace wynagrodzenie nie przysługuje.

Odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 2-7 będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od Umowy.

3)	Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia,

a) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac.

Postanowienia końcowe

§ 14

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy.

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.

4. Wszelkie pisma, w tym oświadczenia i zawiadomienia będą kierowane na adresy wskazane w komparycji.

5.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony.

6.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy.

7.	Integralną część Umowy stanowią:

a) dokumenty poświadczające, że kierownik robót posiada dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia.

b) dokument poświadczający przynależność w/w osoby do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: