Sesja Nr XVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi dnia 7 kwietnia 2020 r. (kadencja 2018-2023)

#### Informacja

**o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał**

**za okres od dnia 27 lutego 2020 r. do obecnej sesji.**

**Wydział Inwestycji**

1. Trwają końcowe czynności w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Suchej:

* odtwarzane są nawierzchnie asfaltowe
* uruchamiane są przepompownie ścieków wchodzące w system
* prowadzone są prace porządkowe

1. Prowadzone są zaawansowane roboty budowlane związane z realizacją zadań:

* rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach – wykonawca Instal Warszawa S.A. złożył zawiadomienie o możliwych do wystąpieniach w przyszłości konsekwencjach finansowych i czasowych realizacji kontraktu wynikających z pandemii COVID-19 (SARS CoV-2)
* budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN;

1. W dniu 5 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na usługę „Odbiór i transport odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru miasta i gminy Białobrzegi w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.”. Do przetargu wpłynęły 2 oferty w cenach 823.685,11zł i 953.042,88zł.

W dniu 2 kwietnia podpisaliśmy umowę na świadczenie usługi na niższą kwotę z firmą PreZero Service Wschód Sp. z o.o. z Radomia.

1. W dniu 6 marca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej”. Okres realizacji do 31.05.2022r. Do przetargu wpłynęło 11 ofert. Trwa procedura oceny ofert.
2. Przeprowadziliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego w ulicach w części miasta Białobrzegi (zakładamy budowę oświetlenia na długości około 15km). Wpłynęło 9 ofert w rozpiętości cenowej od 114.574,50zł do 226.585zł.

Musimy przygotowywać się do budowy oświetlenia ulicznego na znacznej części Białobrzegów, ponieważ PGE Dystrybucja planuje likwidację napowietrznych linii n.n. (w ich miejsce planują budować zasilanie kablowe), na których podwieszone jest nasze oświetlenie.

1. Prowadzimy zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu i wszystkich niezbędnych załączników (w tym studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy) zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wnioskiem planujemy objąć budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 11.
2. Prowadzimy także zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu i wszystkich niezbędnych załączników zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu, jako operatora Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, zawartymi w naborze wniosków na „Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020. Wnioskiem planujemy objąć tereny nadpiliczne w Białobrzegach.

**Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości**

1. W dniu 10 marca br. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi - dz. nr 1532811 o pow. 1,3003 ha położona w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.500.000,00 zł. przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na brak oferentów.

**Wydział Oświaty, Kultury i Sportu**

1. Z dniem 16 marca 2020 r. w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach**

1. W dniu 03.04.2020 r ogłoszono na BIP przetarg w formie ,,zapytania ofertowego” na zadanie pod nazwą: **„ Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze nr 5 na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego na wys. Przedszkola ,, Promyczek” do dz. nr 1243/181, dla terenów inwestycyjnych etap III w ramach zadania p.n.** Budowa dróg, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w Białobrzegach. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o ś. Dn- 200 **mb.150.** Otwarcia ofert w dniu **22.04. 2020 r godz.11.00.** Termin wykonania: **31.10.2020 r.**
2. Trwa realizacja zadania p.n. „Modernizacja S.U.W – ETAP III, w Białobrzegach (część elektryczna).Termin wykonania: **31.08.2020 r.** Zadanie realizowane jest z własnych środków zakładu.

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach**

1. **W dniu 28.02.2020 r.** lekcja biblioteczna w Oddziale dla dzieci Biblioteki MGOK dla grupy II z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach;
2. **W dniu 29.02.2020 r. odbędzie się piąte spotkanie w ramach Białobrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego.** Tematem wykładu były „Pułapki umysłu” – pamięć wzrokowa, słuchowa, ruchowa.
3. **W dniu 01.**03.2020 r. – ogłoszenie o II edycji konkursu fotograficznego „BIAŁOBRZEGI W OBIEKTYWIE” termin nadsyłania prac do 31 października 2020 roku.
4. **W dniu 01.03.2020 r. –** udostępnienie miesięcznych kodów LEGIMI na miesiąc marzec dla czytelników Biblioteki Publicznej MGOK.
5. **W dniu 08.03.2020 r. -** Udział trzech grup tanecznych MGOK w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „”Taneczne Talenty 2020” w Lublinie. Formacje MINI MIDI MAX i MINI MOUSE zajęły I miejsce natomiast III miejsce Jury przyznało DRUŻYNIE M.
6. **W dniu 11.03.2020 r. –** Kolejna edycja Kursu komputerowego dla Seniorów 50+   
   w Bibliotece MGOK, z podziałem na dwie grupy.
7. **W dniu 12.03.2020 r. do odwołania** – zamknięcie budynku MGOK dla interesantów z powodu epidemii koronawirusa SARS-COV-2 oraz wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terytorium kraju.
8. **W dniu 13.03.2020 r.** – w tym dniu zaplanowane było otwarcie „29 Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP” w Białobrzeskiej Galerii Sztuki – wystawa ta jest w trakcie przygotowań do wersji online i umieszczenia jej na stronie i facebooku MGOK
9. **Praca online pod hasłem „Zostań w domu”**:

* grupy taneczne doskonalą swoje umiejętności pod okiem instruktor p. Moniki Jodłowskiej – relacja w poście na facebooku i stronie internetowej MGOK
* „Książkowy Planer Tygodnia” zachęcający do codziennego czytania w domu dla najmłodszych czytelników biblioteki – do pobrania na stronie internetowej i facebooku MGOK
* „Warsztaty Wielkanocne” – warsztaty online, filmik instruktażowy, jak samodzielnie wykonać palmę wielkanocną, dostępny na facebooku MGOK

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach**

MGOPS w Białobrzegach informuje, że w tym trudnym dla wszystkich okresie zadania ustawowe są realizowane na bieżąco, pomimo ograniczeń jakie w trosce o dobro pracowników i klientów Ośrodek wprowadził w dniu 15.03.2020r.Nie zdarzyło się aby osoba lub rodzina , która potrzebowała naszego wsparcia nie otrzymała stosowną pomoc. Posiadane środki finansowe zabezpieczają na tę chwilę potrzeby Ośrodka.

**Na XVIII sesji w dniu 27 lutego 2020 r. Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały w sprawie:**

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.
2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
3. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.
4. rozpatrzenia petycji dotyczącej udzielenia wsparcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego marketu „Grosik”.
5. ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia ich zgodności z prawem w trybie nadzoru, a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i podmiotów - do realizacji i stosowania.